祁阳市2022年湘西南水土流失及湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目实施方案

根据《湖南省发改委、湖南省林业局关于分解下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划的通知》（湘发改投资[2022]421号），为改善我市生态环境，提升绿化水平，经研究同意，制定本实施方案。

一、项目建设期限

人工造林、封山育林项目建设期为一年（2022年10月-2023年12月），2023年春季前完成植苗任务，2023年5-6月，9-10月完成抚育管护工作；森林质量精准提升项目建设期为一年（2022年10月-2023年12月），2023年1月底前完成抚育间伐，3月底前完成补植任务，2023年3月-2023年12月实施抚育管护工作。

二、建设规模

按照适地适树的原则，根据《祁阳市2022年湘西南水土流失及湘桂岩溶地区石漠化治理工程项目作业设计》，实施人工造林6020亩，森林质量精准提升6530亩，封山育林3100亩。

三、造林树种选择

按照适地适树的原则,按照《祁阳市2022年湘西南水土流失及湘桂岩溶地区石漠化治理工程项目作业设计》确定的树种分类选择。

四、项目建设主体

1、森林质量精准提升工程。森林质量精准提升工程分别由挂榜山林场和大江林场、王权家庭林场负责实施，建设任务6530亩，其中挂榜山林场2906亩，大江林场2599.5亩，下马渡镇王权家庭林场1024.5亩。国有林场可组织本场职工进行施工，也可按程序招标组织专业队伍承包进行施工，家庭林场自行组织施工。

2、人工造林和封山育林。人工造林6020亩。规划布局在大村甸、大忠桥、龚家坪、文明铺、黎家坪、文富市、下马渡、梅溪、茅竹等9镇48个村，封山育林3100亩规划布局在龚家坪镇、文明铺镇等2镇5个村。建设主体进行公开招投标确定，建设主体需与各相关村签订委托造林管护协议书，造林管护协议书经镇（街道）签章同意后与市林业局签订施工承包合同，内容含矛盾纠纷调处、林地清理、放线、整地挖穴、苗木采购、植苗、抚育、管护、项目公示等内容，包栽包管护包成效，合同管护期到2023年12月底止。

五、补助标准

按照《湖南省发改委、湖南省林业局关于分解下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划的通知》（湘发改投资[2022]421号）文件规定，直接补助资金939.32万元，人工造林直接补助858元/亩，森林质量精准提升直接补助600元/亩，封山育林直接补助100元/亩。

六、保障措施

1、组织保障。局成立祁阳市2022年湘西南水土流失及湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目工作领导小组，由党组书记、局长段国华任组长，党组副书记、副局长柏熠,副局长黄田星，总工程师刘小青任副组长，造林股、计财股、机关纪委、种苗站、科技站、油茶办、办公室等股室负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设造林股，负责日常工作。召开一次项目启动工作会议，组织相关镇分管领导和林业专干参加，分解项目建设任务，落实造林用地。

2、工作经费。项目下乡用车由局办公室统一安排，下乡补助按财政相关规定执行。

3、验收方式。方式一：由造林股牵头组织，请市纪委监委驻农业局纪检组和市发改局参与监督，林调队具体负责，按照相关技术规程逐小班验收。方式二：聘请第三方专业公司按照相关技术规程逐小班验收。

4、补助兑现方式。补助款经验收质量合格付款，2023年12月底前经验收合格一次性补助到位。